| การประชุม | การประชุม Weekly Working Team Meeting #11 | วันที่ประชุม | 13 มีนาคม 2026, 13:29-14:22 น. / March 13, 2026, 1:29-2:22 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| สถานที่ | ออนไลน์ / Online | ระยะเวลา | 53 นาที / 53 minutes |
| ผู้เข้าร่วมการประชุม | Porramate Suwanno (Project Manager), Tipakorn S. (Team Lead), Wanvipa Thonglom, Nutthapong Mongkol, Kwanchanok Nimnual, Wanwisa Salitul |  |  |
| วาระการประชุม | อัปเดตความคืบหน้าเฟส 1 / Phase 1 Progress Update ¦ ประเด็นติดตามและหารือ / Follow-up Issues and Discussion ¦ อัปเดตความคืบหน้าเฟส 2 / Phase 2 Progress Update |  |  |

ประเด็นที่หารือในที่ประชุม

วาระที่ 1 - อัปเดตความคืบหน้าเฟส 1 / Phase 1 Progress Update

วาระที่ 1.1 - สถานะโครงการ / Project Status โครงการยังคงมีสถานะ Red เนื่องจากประเด็นหลัก 3 ข้อ / Project remains Red status due to 3 main issues: • รอการยืนยันแผนการนำระบบขึ้นของ TSP Core / Awaiting confirmation of TSP Core system deployment plan • ข้อจำกัดของ API ที่ต้องประสานกับ Super App / API limitations requiring coordination with Super App • การพัฒนาและประเมิน Solution ของ SO / SO Solution development and assessment

วาระที่ 1.2 - ไทม์ไลน์และความเสี่ยง / Timeline and Risks มีการขยายเวลาในหลายส่วน เนื่องจากปัญหาการทดสอบ / Extended timeline in multiple areas due to testing issues: • SIT: ปัญหา Notification กับ TSP Core / SIT: Notification issues with TSP Core • UIT: ติดปัญหา eKYC ไม่ได้ / UIT: eKYC functionality issues • Performance Test: ขยายเวลาตาม UIT / Performance Test: Extended following UIT ข้อสรุปจากที่ประชุม / Meeting Conclusions • ประเด็นที่ค้างอยู่ต้องได้รับการยืนยันภายในวันที่ 20 มีนาคม / Pending issues must be confirmed by March 20 • จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้กระทบกับแผนงาน / Need to expedite to avoid schedule impact 📌 Action Items: Action: ยืนยันประเด็นค้างคาวภายในวันที่ 20 มีนาคม / Confirm pending issues by March 20 Responsible: คณะทำงาน / Working Team Timeline: ภายในสัปดาห์หน้า / Within next week

วาระที่ 2 - ประเด็นติดตามและหารือ / Follow-up Issues and Discussion

วาระที่ 2.1 - ปัญหา eKYC และ ThaiD / eKYC and ThaiD Issues ปัญหา Error บนหน้าเว็บ ThaiD ในการทดสอบ UAT / Error issues on ThaiD website during UAT testing • มีการติดต่อประสานงานกับทาง ThaiD / Coordinating with ThaiD team • พิจารณาทดสอบด้วยบัญชีที่ยืนยันตัวตนแล้ว / Considering testing with verified accounts

วาระที่ 2.2 - Master Data และ CP Call / Master Data and CP Call ความคืบหน้าการยืนยัน Master Data / Master Data confirmation progress: • Domestic service: ยืนยันแล้ว / Confirmed • Postal table: ยืนยันแล้ว / Confirmed • International service: ยังรอการเตรียม / Still awaiting preparation

วาระที่ 2.3 - การประชุมหารือ Post-Production Support / Post-Production Support Discussion จำเป็นต้องนัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนหลังเปิดใช้งาน / Need to schedule meeting for post-production support approach • ประสานงานกับ Call Center และ Operation / Coordinate with Call Center and Operation • เตรียมเอกสารสรุปสำหรับการประชุมคณะทำงาน / Prepare summary documents for working team meeting 📌 Action Items: Action: จัดประชุมหารือ Post-Production Support / Schedule Post-Production Support meeting Responsible: Nutthapong Mongkol Timeline: วันที่ 19 มีนาคม / March 19

วาระที่ 2.4 - ประเด็นเทคนิคและการพัฒนา / Technical Issues and Development หารือประเด็นการดักอักษรพิเศษในระบบ Pickup / Discussion on special character filtering in Pickup system: • ปัญหาการใช้งาน Google Map ที่มี comma และอักษรพิเศษ / Issues with Google Map containing comma and special characters • เสนอแนวทางแก้ไข 3 วิธี / Proposed 3 solution approaches • ต้องการยืนยันเหตุผลการดักอักษรพิเศษ / Need confirmation on reason for special character filtering 📌 Action Items: Action: ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปรับแก้การดักอักษรพิเศษ / Check feasibility of adjusting special character filtering Responsible: Wanwisa Salitul Timeline: ภายในสัปดาห์หน้า / Within next week

วาระที่ 3 - อัปเดตความคืบหน้าเฟส 2 / Phase 2 Progress Update

วาระที่ 3.1 - สถานะโครงการเฟส 2 / Phase 2 Project Status สถานะ Amber เนื่องจากประเด็นหลัก 3 ข้อ / Amber status due to 3 main issues: • รายการคุณสมบัติบางตัวต้องหารือเพิ่มเติม / Some features require additional discussion • ต้องปรับกระบวนการ Operation / Need to adjust operational processes • รอกำหนดผู้รับผิดชอบของเฟส 2 / Awaiting Phase 2 responsibility assignment

วาระที่ 3.2 - ไทม์ไลน์และแผนงาน / Timeline and Planning ต้องการ finalize backlog ภายในวันที่ 19 มีนาคม / Need to finalize backlog by March 19: • Travel Line, Post Max, Contact Center, EMS Jumbo ต้องหารือเพิ่มเติม / Travel Line, Post Max, Contact Center, EMS Jumbo need additional discussion • ขอนัดประชุมภายในวันที่ 17 มีนาคม / Request meeting by March 17

วาระที่ 3.3 - คุณสมบัติและการดำเนินงาน / Features and Operations ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษางานกับ Present Delivery และ 1505 / Additional information gathered from Present Delivery and 1505 study visits • รายการคุณสมบัติใหม่: Parcel Delivery, Return Service, etc. / New features: Parcel Delivery, Return Service, etc. • ต้องรวบรวมเอกสาร BRD เพิ่มเติม / Need to collect additional BRD documents ข้อสรุปจากที่ประชุม / Meeting Conclusions • เฟส 2 ต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามไทม์ไลน์ / Phase 2 needs acceleration to meet timeline • ประเด็นค้างคาวต้องได้รับการแก้ไขก่อนการนำเสนอผู้บริหาร / Pending issues must be resolved before executive presentation 📌 Action Items: Action: นัดประชุมหารือคุณสมบัติ 4 รายการ / Schedule meeting for 4 feature discussions Responsible: Kwanchanok Nimnual Timeline: ภายในวันที่ 17 มีนาคม / By March 17 📌 Action Items: Action: เตรียมการนำเสนอ backlog ให้ผู้บริหาร / Prepare backlog presentation for executives Responsible: ทีมพัฒนา / Development Team Timeline: วันที่ 19 มีนาคม / March 19

--- ปิดการประชุม / Meeting Adjourned ---

บันทึกโดย: PMO Analyst | จัดทำจาก Meeting Transcript